# DevCore UAT — Estado del Proyecto

Fecha de Revisión: Marzo 2026  |  Sprint Actual: Módulo 1 — Arquitectura y Contrato Técnico (Semana 1)

# 🎯 Resumen Ejecutivo

DevCore UAT es una plataforma integral para estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). El proyecto ha avanzado desde un prototipo de HTML estático a una aplicación Android nativa con backend real, base de datos estructurada y comunicación cliente-servidor funcional.

# ✅ Logros — Módulo 1 (Semana 1)

## 1. Aplicación Android (Kotlin + ViewBinding)

Se cuenta con 9 pantallas funcionales compiladas y corriendo en dispositivo físico:

| Pantalla | Archivo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Pantalla de Bienvenida | SplashActivity.kt | ✅ Funcional |
| Inicio de Sesión | LoginActivity.kt | ✅ Conectado al backend |
| Registro | RegisterActivity.kt | ✅ Funcional |
| Cuenta Pendiente | PendingActivity.kt | ✅ Funcional |
| Inicio (Home) | HomeActivity.kt | ✅ Funcional |
| Seguimiento de Bus | BusTrackingActivity.kt | ✅ UI lista |
| Mercado Estudiantil | MarketplaceActivity.kt | ✅ UI lista |
| Mi Perfil | ProfileActivity.kt | ✅ Conectado al backend |
| Comunidades | ComunidadesActivity.kt | ✅ Nuevo esta semana |

Navegación: Todas las pantallas están conectadas mediante Intent de Android. La barra de navegación inferior cuenta con 5 destinos: Inicio, Bus, Mercado, Comunidades y Perfil.

## 2. Backend (Python — FastAPI)

Servidor REST funcional corriendo en la red local del equipo de desarrollo.

• Framework: FastAPI con SQLAlchemy ORM

• Base de datos: SQLite (sql_app.db) — desarrollo local

• Autenticación: JWT + Hashing de contraseñas (PBKDF2-SHA256)

• Puerto: 8000 — accesible desde dispositivos en la misma red WiFi

| Método | Ruta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET | / | Estado del servidor |
| POST | /usuarios/ | Registrar nuevo usuario |
| POST | /login | Inicio de sesión (devuelve JWT) |
| GET | /usuarios/me | Perfil del usuario autenticado |
| GET | /usuarios/ | Listar usuarios (admin) |

## 3. Diseño de Base de Datos — Relación Usuarios-Comunidades-Cursos

Se diseñaron e implementaron 6 tablas en SQLite con sus relaciones:

### Tabla: usuarios

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | Integer PK | Identificador único |
| nombre | String | Nombre completo |
| email | String (unique) | Correo a##########@uat.edu.mx |
| hashed_password | String | Contraseña encriptada (PBKDF2) |
| nivel_confianza | Integer | Puntos de reputación (0-100) |
| racha_diaria | Integer | Días consecutivos activos |
| ultima_conexion | DateTime | Timestamp de última actividad |

### Tabla: comunidades

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | Integer PK | Identificador |
| nombre | String (unique) | Nombre de la comunidad |
| descripcion | String | Descripción breve |
| fecha_creacion | DateTime | Cuándo fue creada |

### Tabla: cursos

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | Integer PK | Identificador |
| nombre | String | Nombre de la materia |
| codigo | String (unique) | Clave (ej. MAT-101) |
| creditos | Integer | Valor en créditos |

### Tablas de Relación (Many-to-Many)

• usuario_comunidad: Conecta usuarios con sus comunidades. Campos: usuario_id, comunidad_id, fecha_union.

• usuario_curso: Conecta usuarios con sus materias inscritas. Campos: usuario_id, curso_id, fecha_inscripcion.

# 📅 Plan de Módulos — Próximas Semanas

## Módulo 2: Onboarding y Seguridad (Semana 2)

Registro Institucional: Pantalla de registro con validación de dominio @uat.edu.mx.

Cloud Storage: Subida de imágenes de fichas de pago con barra de progreso.

Restricción de Acceso: Lógica de "Usuario en Espera" hasta aprobación administrativa.

## Módulo 3: Administración y Gestión de Acceso (Semana 3)

Panel Administrativo: Tabla con filtros de validación para el staff.

Gestión de Documentos: Visor para aprobar o rechazar con comentarios.

Roles y Permisos: Control de acceso basado en roles (Admin, Moderador, Estudiante).

## Módulo 4: Núcleo Social y Reportes (Semana 4)

Feed Dinámico: Scroll infinito y carga diferida de noticias.

Módulo de Transporte (Bus Tracking): Sistema de reportes colaborativos "en un clic".

Interacción Social: Creación de posts, likes y comentarios en tiempo real.

## Módulo 5: Marketplace, Reputación y Gamificación (Semana 5)

Catálogo Interactivo: Grid de productos con filtros y sistema de favoritos.

Sistema de Reputación: Métrica de confiabilidad basada en reportes de usuarios.

Monetización: Registro de transacciones para modelo de comisiones (5-10%).

# 📊 Métricas Actuales del Proyecto

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Pantallas Android | 9 |
| Archivos Kotlin | 10 |
| Tablas en BD | 6 (activas) |
| Endpoints REST | 5 |
| Usuarios de prueba | 21 |
| Módulos completados | 1 de 5 |

# 🛠️ Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| App Móvil | Kotlin + ViewBinding + AppCompat |
| Comunicación HTTP | Retrofit2 + OkHttp |
| Backend API | Python 3 + FastAPI + Uvicorn |
| ORM | SQLAlchemy |
| Base de Datos | SQLite (desarrollo) → PostgreSQL (producción) |
| Autenticación | JWT (python-jose) + PBKDF2-SHA256 |
| Seguridad de sesión | Tokens almacenados con DataStore |

Documento generado el 11 de Marzo de 2026 — DevCore UAT v1.0 (Módulo 1 — Semana 1)